РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 29 » марта  2021г                                  № 14/1                                       х. Красновка

«Об утверждении отчета о ходе работ по реализации мероприятий муниципальной программы Красновского сельского поселения «Благоустройство территории Красновского сельского поселения»

за 2020 год»

В соответствии с постановлением администрации Красновского сельского поселения от 28.08.2019 № 51/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 31.08.2019 № 52/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красновского сельского поселения» Администрация Красновского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации в 2020 году муниципальной программы «Благоустройство территории Красновского сельского поселения» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красновского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                            В.К.Новицкий

Приложение

к постановлению

Администрации Красновского

сельского поселения

от    29.03.2021 года № 14/1

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе

«Благоустройство территории Красновского сельского поселения»

по результатам за 2020 год

По муниципальной целевой программе «Благоустройство территории Красновского сельского поселения» (далее – Программа) в 2020 году было предусмотрено 1921,6 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Освоено в рамках реализации Программы 1838,6 тыс. рублей, что составляет 95,68 процента от запланированных средств.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Незавершенных объектов капитального строительства, реализуемых в рамках Программы, нет.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Программы в 2020 году указан в приложении № 1 к настоящему отчету.

В рамках реализации программы по благоустройству территории:

- произведена оплата за уличное освещение – 1740,3 тыс.руб.;

- произведена оплата по отлову бродячих животных – 29,8 тыс.руб.;

- оплата за проведение противоклещевой обработки территории – 8,7 тыс.руб.;

- произведена оплата прочих расходов – 59,8 тыс.руб.;

Общий объем неосвоенных средств по Программе составил 
83,0 тыс. рублей.

Целевые показатели Программы указаны в приложении № 2 к настоящему отчету, фактически достигнутые значения целевых показателей Программы указаны в приложении № 3 к настоящему отчету «Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Красновского сельского поселения» за отчетный 2020 год.

Социально-экономический эффект составил 1838,6 тыс. рублей.

Бюджетная эффективность составила 95,68 процента.

Приложение к постановлению Администрации Красновского сельского поселения от 29 марта 2021 г. № 14/1

Отчёт о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной программы Красновского сельского поселения «Благоустройство территории Красновского сельского поселения » по состоянию на 1 января  2021 года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение % | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет района | бюджеты поселений | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | бюджеты поселений |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Муниципальная программа "Благоустройство территории Красновского сельского поселения" | - | процентов | 1921,6 | 1838,6 | 95,68 | 1921,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1921,6 | 1838,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1838,6 | 95,68 |
| 1.1.Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения | - | процентов | 1823,2 | 1740,3 | 95,45 | 1823,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1823,2 | 1740,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1740,3 | 95,45 |
| 1.2.Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | - | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.Расходы на реализацию мероприятий по отлову бродячих животных | - | процентов | 29,8 | 29,8 | 100,0 | 29,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,8 | 29,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,8 | 100,0 |
| 1.4.Расходы на прочие мероприятия по содержанию территории поселения | - | процентов | 59,8 | 59,8 | 100,00 | 59,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,8 | 59,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,8 | 100,0 |
| 1.5.Расходы на реализацию мероприятий по проведению противоклещевой обработке территории кладбищ | - | процентов | 8,8 | 8,7 | 98,86 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 98,86 |
| 2.Контрольное событие программы | - | процентов | 1921,6 | 1838,6 | 95,68 | 1921,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1921,6 | 1838,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1838,6 | 95,68 |

Приложение № 2

к отчету о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории Красновского сельского поселения»

по результатам за 2020 год

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Красновского сельского поселения» за 2020 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Социально-экономический эффект | тыс. рублей | 1838,6 |  |
| 2. | Бюджетная эффективность | процентов | 95,68 |  |

Приложение № 3

к отчету о ходе работ по Муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории Красновского сельского поселения» за 2020 год

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Красновского сельского поселения»

за отчетный 2020 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2020 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Социально-экономический эффект | тыс. рублей | 1921,6 | 1838,6 | 83,0 |
| 2. | Бюджетная эффективность | процентов | 100 | 95,68 | 4,32 |