РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 29 »  марта 2021 г.                              № 14/4                                        х. Красновка

| Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Газификация территории поселения» за 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с решением Собрания депутатов Красновского сельского поселения от 30.12.2015 № 96 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Красновском сельском поселении» и во исполнение постановления Администрации Красновского сельского поселения от 25.09.2012 № 94 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Газификация территории поселения», утвержденной постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 26.12.2019 г № 74 по результатам за 2020 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красновского сельского поселения                                 В.К.Новицкий

Приложение

к постановлению

Администрации Красновского

сельского поселения

от 29.03.2021 № 14/4

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе

«Газификация территории поселения»  за 2020 год

По муниципальной долгосрочной целевой программе «Газификация территории поселения»  (далее Программа) в 2020 году было предусмотрено 36,8 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Освоено в рамках реализации Программы 36,8 тыс. рублей, что составляет 100,0 процента от запланированных средств.

Средства были направлены на цели техническое обслуживание и ремонт газового оборудования ШРГП .

Незавершенных объектов капитального строительства, реализуемых в рамках Программы, нет.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Программы в 2020 году указан в приложении № 1 к настоящему отчету.

Общий объем неосвоенных средств по Программе составил 
0,0 тыс. рублей.

Целевые показатели Программы указаны в приложении № 2 к настоящему отчету, фактически достигнутые значения целевых показателей Программы указаны в приложении № 3 к настоящему отчету («Информация об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за отчетный 2020 финансовый год.

Социально-экономический эффект составил 100,0 тыс. рублей.

Бюджетная эффективность составила 100,0 процента.

Приложение № 1

к отчету о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Газификация территории поселения»   по результатам за 2020 год

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной целевой программы

«Газификация территории поселения»   за 2020 год

| № п/п | Наимено-вание меро-приятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения об утверждении Программы (тыс. рублей) |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2020 год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  | Объемы неосво-енных средств и при-чины их неосво-ения (по источ-никам финан-сиро-вания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде-ральный бюджет | област-ной бюджет | мест-ный бюджет | вне-бюд-жет-ные ис-точ-ники | всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | мест-ный бюджет | вне-бюд-жет-ные ис-точ-ники | всего | феде-ральный бюджет | област-ной бюджет | мест-ный бюджет | вне-бюд-жет-ные ис-точ-ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Програм-ме | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 36,8 | 0 | 36,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 36,8 | 0 | 36,8 | 0,0 | 0,0 |  | 36,8 | 0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования ШГРП | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 36,8 | 0 | 36,8 |  | 0,0 |  | 0,0 | 36,8 | 0 | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 36,8 |  | 0 | 0,0 |

Приложение № 2

к отчету о ходе работ по муниципальной целевой программе «Газификация территории поселения»   по результатам за 2020 год

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Газификация территории поселения» за 2020 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Социально-экономический эффект | тыс. рублей | 100,0 |  |
| 2. | Бюджетная эффективность | процентов | 100,0 |  |

Приложение № 3

к отчету о ходе работ по муниципальной целевой программе «Газификация территории поселения»    по результатам за 2020 год

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Газификация территории поселения»    за 2020 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2020 год | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Социально-экономический эффект | тыс. рублей | 36,8 | 36,8 | 0,0 |
| 2. | Бюджетная эффективность | процентов | 100,0 | 100,0 | 0,0 |