# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГУСЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17»  марта  2014 г.   	               №  8                                                     х. Гусев

|  | Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гусевского сельского поселения на 2011-2015 годы» |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Гусевского сельского поселения от 24.09.2012 г №80 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гусевского сельского поселения на 2011-2015 годы» и эффективности использования финансовых средств за период её реализации, утвержденной постановлением Администрации Гусевского сельского поселения от 15 ноября 2010 г № 48 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гусевского сельского поселения на 2011-2015 годы»» согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

- Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Гусевского

сельского поселения                                                                            И.Н.Синебрюхов

Приложение к постановлению

Администрации Гусевского сельского поселения

от 17.03.2014 г.  № 8

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2013 год

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Гусевского сельского поселения на 2011-2015 годы»»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Гусевского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | Внебюд-жетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 31,2 | 0,0 | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 31,2 | 0,0 |  |
| 1 | Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов на все учреждения. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 31,2 | 0,0 | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 31,2 | 0,0 |  |