Таблица

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство»» за  2015 год

на 01.01.2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Программа «Благоустройств» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения | Администрация Красновского сельского поселения | Оплата за электроэнергию по уличному освещению | 01.01.15 | 31.12.15 | 613,4 | 613,4 |  |
| 11.2 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | Администрация Красновского сельского поселения | Сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ и обкос сорной растительности вокруг кладбищ | 01.01.15 | 31.12.15 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11.3 | Расходы на обеспечение мероприятий по прочим расходам | Администрация Красновского сельского поселения | Приобретение расходных материалов для текущего ремонта и ухода за памятниками | 01.01.15 | 31.12.15 | 15,0 | 15,0 |  |
| 2 | Контрольное событие программы | Администрация Красновского сельского поселения | Благоустройство территории поселения | X | 31.12.15 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.