Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Красновского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

отчетный период 6 месяцев 2019 г.

01.07.2019 г

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
| 1 | Программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 3 процентов от объема на основе светодиодов); | Администрация Красновского сельского поселения | Сокращение доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах бюджета | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 37,6 | 7,2 |  |  | 0,0 |  |
| 1.2 | Прочие мероприятия по строительству, реконструкции объектов электрических сетей наружного (уличного)освещения | Администрация Красновского сельского поселения | Расходы на мероприятия по приобретению оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного)освещения | 01.01.19 | 31.12.19 | 160,0 | 80,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Контрольное событие программы | Администрация Красновского сельского поселения |  | X | 31.12.2019 | X | X |  | X |  |  |