# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  КАМЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

## КРАСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16»  марта 2017 г.   	               №    41                                                  х. Красновка

|  | Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Газификация территории поселения» |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с Постановлением администрации Красновского сельского поселения от 23.09.2013 г. № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красновского сельского поселения», распоряжением Администрации Красновского сельского поселения от 20.09.2013 г. № 39 «Об утверждении перечня муниципальных программ Красновского сельского поселения».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной  программы «Газификация территории поселения» и эффективности использования финансовых средств за период её реализации, утвержденной постановлением Администрации Красновского сельского поселения от 15.10.2013 г № 80 «Об утверждении муниципальной  программы «Газификация территории поселения» согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

- Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Красновского

сельского поселения                                                                           В.К.Новицкий

Приложение

к постановлению Администрации

Красновского сельского поселения

от 16.03.2017    №

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Газификация территории поселения »

по состоянию на «01»  января 2017  г.

(представляется ежеквартально, до 20-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | муниципальный заказчик – главный распорядитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Красновского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 01.01.2017 | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | Администрация Красновского сельского поселения | Всего | 25,3 | 51,0 | 51,0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | . 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 25,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | Мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования ШРП в рамках муниципальной программы Красновского сельского поселения "Газификация территории поселения" ( Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  | Всего | 25,3 | 51,0 | 51,0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 25,3 | 51,0 | 51,0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |